| PROJETO | METAS | AÇÕES | PRAZO | RESPONSÁVEL/ APOIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plano Diretor | Execução do Plano Diretor | - Levantamento das idéias, dos arquivos, croquis e orçamentos feitos até agora. | Até 10/07 | Maria Betânia/Joelton |
|  |  | - Reunião com a Patrícia Rolim- arquiteta | Até 18/06 | Maria Betânia/Joelton |
|  |  | - Fazer o Plano Diretor |  | Maria Betânia/ Joelton/ Patricia |
|  | Construção do Espaço das Crianças | - Festa das Flores | 02 a 12/07 | Zaira e Irmandade |
|  |  | - Projeto |  |  |
|  |  | - Execução |  |  |
|  | Manutenção das construções | - Execução de mutirões frequentemente. | De 15 em 15 dias | Mestre Marcos- Batalhão de Elite |
|  |  | Planejamento das manutenções: - Cozinha - Secretaria - Tesouraria - Sala de vegetal - Dormitórios - Templo - Banheiros - Calçadas - Estrada |  |  |
|  | Casa assistencial construida | - Recursos |  |  |
|  |  | - Projeto |  |  |
|  |  | - Execução |  |  |
| Jardinagem | Recuperação de nascentes | -Projeto(captação de água, nascentes, pracinhas e lagos) |  | Leandro/Cons. Edna |
|  |  | - Execução |  |  |
| Cursos e treinamentos | - Capacidade de inovar | - Aprender a fazer tijolo com a máquina de tijolos emprestada do Mestre Carlos Júnior |  | David/Carlos Júnior/Ronaldo Molina |
|  |  | - Aprender a construir com os novos tijolos. |  | David/ Carlos Júnior |
|  | - Desenvolvimento das aptidões individuais | - Utilizar mais o bambu nas construções e manutenções. |  | Ramon |
|  |  | - Construir cantinhos bonitos nas praças e jardins utilizando materiais mais acessíveis e de menor custo. |  | Leandro/Cons. Edna |